РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т

П Р О Т О К О Л   № 01

от заседанието на Комисия „Управление на собствеността”

към Пленума на Висшия съдебен съвет,

проведено на 08.01.2025 г.

Днес, 08.01.2025 г., сряда, от 10,00 часа се проведе заседание на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, в състав:

- ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Стефан Гроздев

- ЧЛЕНОВЕ:  Йордан Стоев

- Олга Керелска

- Огнян Дамянов

- Пламен Найденов

- Боян Новански

- От администрацията на ВСС присъстваха: Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, инж. Лина Грънчарова – началник отдел „Инвестиции и строителство“, Стоян Димитров – началник отдел „Управление на собствеността“ и Ганка Тулева – началник отдел „Сграден фонд“.

- Инвестиции и строителство:

1.ОТНОСНО: Изпълнение на решение по т. 3.2 от протокол № 2/02.10.2024 г. на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС във връзка с проведени пазарни консултации за обект „Проектиране и основен ремонт на сграда на Районен съд – Тутракан“.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

към Пленума на Висшия съдебен съвет,

РЕШИ:

1.1.ПРИЕМА за необходимо и целесъобразно увеличаване на прогнозната стойност на обект: „Проектиране и основен ремонт на сграда на Районен съд – Тутракан, вкл. упражняване на авторски надзор“ от 1 400 000,00 лева с ДДС на 3 000 000,00 лева с ДДС.

1.2.ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ при изготвяне на Инвестиционната програма на ВСС за 2025 г. да отрази промяната по т. 1.1, като определи и годишна задача за 2025 г.

1.3.ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“, приетите с решение по т. 3.1 от протокол № 2/02.10.2024 г. на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС документи за провеждане на обществена поръчка за обект: „Проектиране и основен ремонт на сграда на Районен съд – Тутракан вкл. упражняване на авторски надзор“ да се изпратят чрез Главен секретар на Висшия съдебен съвет на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“, за действия по компетентност.

2.ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2024 г., към 30.11.2024 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

към Пленума на Висшия съдебен съвет,

РЕШИ:

2.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ от Инвестиционната програма на ВСС, към 30.11.2024 г.

2.2. ВНАСЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ от Инвестиционната програма на ВСС, към 30.11.2024 г., като редовна точка в следващото редовно заседание на Пленума на ВСС.

3.ОТНОСНО: Изпълнение на решение по т. 3.2. от протокол № 10 от 27.11.2024 г. на комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС във връзка с получено писмо от административния ръководител на Апелативен съд – София, свързано с обекти от Инвестиционната програма на ВСС за 2024 г.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

към Пленума на Висшия съдебен съвет,

РЕШИ:

3.1.ПРИЕМА за сведение писмо от 16.12.2024 г. от административния ръководител на Апелативен съд – София във връзка с решение по т. 3.2. от протокол № 10/27.11.2024 г. на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.

3.2.ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при изготвяне на Инвестиционна програма на Висшия съдебен съвет за 2025 г. да предвиди финансови средства за изпълнение на годишни задачи за 2025 г. за обекти, както следва:

а/ „СМР на СП – гр. София, бул. „Витоша“ № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата /откъм ул. „Лавеле“/, стаи № № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен /откъм ул. „Алабин“/ и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“ и акцесорни услуги към него, както следва:

- за строително – монтажни работи в размер на 900 000 лв. и запазване на сметната стойност на обекта;

- за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол в размер на 9 600 лв. и запазване на сметната стойност на акцесорната услуга;

- за осъществяване на авторски надзор в размер на 24 800 лв. и запазване на сметната стойност на акцесорната услуга

б/ „СМР по изграждане на 4 броя външни асансьори на Съдебна палата - София, бул. „Витоша“ № 2“, както следва:

- за строително – монтажни работи в размер на 100 000 лв. и запазване на сметната стойност на обекта.

3.3.УКАЗВА на административния ръководител на Апелативен съд – София да предостави информация, във връзка със становища на „АРХИТРАФ“ ООД и Главния архитект на Столична община, свързана с реализирането на обектите т. 3.2.

3.4.ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, след получаване на информацията по т. 3.3, да докладва преписката в следващо заседание на Комисия „Управление на собствеността“.

3.5.ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на Апелативен съд – София за сведение и изпълнение.

- Текущи ремонти:

4.ОТНОСНО: Информация за заявените от административните ръководители на органите на съдебната власт планирани текущи ремонти за 2025 г. в изпълнение на Правилата за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт (Приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №22/26.09.2019 г., т.33).

Г-жа Олга Керелска направи предложение при докладване на проекта за разпределение на средствата за планирани текущи ремонти за 2025 г. да бъде предоставена информация по отношение на броя на съдилищата, постъпилите от тях искания за извършване на текущи ремонти и усвоените средства за периода 2020-2024 г. Предложението беше прието единодушно.

С оглед на горното,

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

към Пленума на Висшия съдебен съвет,

РЕШИ:

4.1.ПРИЕМА за сведение информация за заявените от административните ръководители на органите на съдебната власт - съдилища планирани текущи ремонти за 2025 г. в изпълнение на Правилата за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт (Приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 22/26.09.2019 г., т.33), ведно с  Регистър на искания за ремонтите и/или обзавеждането на сградния фонд на съдебната власт за 2025 г. (Приложение № 1).

4.2.ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността съдебната власт“ към администрацията на ВСС при утвърждаване на бюджета на съдебната власт за 2025 г. да внесе за разглеждане на заседание на Комисия „Управление на собствеността“ проект за разпределение на средствата за планирани текущи ремонти за 2025 г. Към проекта да бъде предоставена информация относно броя на съдилищата, постъпилите от тях искания за извършване на текущи ремонти и усвоените средства за периода 2020 – 2024 г.

4.3.ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността съдебната власт“ към администрацията на ВСС да бъдат предоставени на Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС, по компетентност всички постъпили искания от съдилищата, за обзавеждане/оборудване на помещения след извършени текущи ремонти.

- Управление на собствеността:

5.ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната относно стартирана процедура по придобиване на част от поземлен имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ № 6, в управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на структурите на Прокуратура на Република България.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

с делегирани правомощия с решение по Протокол № 16/19.12.2024 г., т. 6

на Пленума на Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

5.1.УПЪЛНОМОЩАВА главния прокурор на Република България да представлява Висшия съдебен съвет, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред Министерство на отбраната и други държавни и общински органи (общински администрации, областна администрация, общински служби по земеделие, други органи, като изброяването не е ограничаващо и изчерпателно), експлоатационни дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация във връзка с проект за ИПР/ИПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.512.683 по КККР, УПИ III-1014, кв. 50, в управление на МО и поземлен имот с идентификатор 68134.512.684 по КККР, УПИ II-1014, кв. 50, в управление на ВСС, за разделяне на имот с идентификатор 68134.512.683 по КККР на гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ № 6 и придобиване на част от имота в управление на ВСС, както и да подава жалби и възражения срещу актове, действия и бездействия на държавни и общински органи, с право да преупълномощава служители от администрацията на Главния прокурор.

5.2. ПРЕДЛАГА на и.ф. Главен прокурор да предостави на Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС допълнителна информация, относно необходимите структури и площи, нужни за изграждане на сграда за съхранение на архивни материали, веществени доказателства, както и паркинг за всички структури на ПРБ на територията на гр. София във връзка с промяна на инвестиционните намерения за обект „Изготвяне на инвестиционен проект за строителство на нова сграда в имот с ИН 68135.512.684, гр. София, ул. „М-р Георги Векилски“ № 4, за нуждите на структурите на ПРБ“.

5.3. ИЗПРАЩА решението на и.ф. Главен прокурор на Република България, на разпореждане и на министъра на отбраната за сведение по т. 5.1.

6.ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане стопанисването на недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Васил Левски“ № 2.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

с делегирани правомощия с решение по Протокол № 16/19.12.2024 г., т. 6

на Пленума на Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

6.1.ИЗМЕНЯ решение по т. 35.V „Област Търговище“ от протокол              № 9/09.03.2017 г. на Пленума на ВСС, допълнено и изменено в частта на т. 4 с решение по т. 20.2 от протокол № 4/08.02.2018 г. и по т. 58.VI.5 от Протокол № 26/07.11.2019 г. на Пленума на ВСС,  като текстът:

„На административния ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище, стопанисването на части от имот – частна държавна собственост, представляващи: самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.4 и площ 48,74 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.6 и площ 161,83 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата на адрес: гр. Омуртаг, ул. „Васил Левски“ № 2, ет. 3, подробно описани в АЧДС № 4666/11.09.2017 г. и АЧДС № 4667/11.09.2017 г.“

да се чете:

„На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Търговище стопанисването на части от имот – публична държавна собственост, представляващи самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.4 и площ 48,74 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.6 и площ 161,83 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата на адрес: гр. Омуртаг, ул. „Васил Левски“ № 2, ет. 3“

6.2.ИЗПРАЩА решението на и.ф. главен прокурор на Република България на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище, за сведение.

7.ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане стопанисването на недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 2.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

с делегирани правомощия с решение по Протокол № 16/19.12.2024 г., т. 6

на Пленума на Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

7.1. ДОПУСКА на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на Висш съдебен съвет и неговата администрация поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 36.2 от протокол                                       № 29/19.10.2023 г. на Пленума на ВСС, като текстът в диспозитива на решението следва да се чете: „Създава се нова т. 35.V.5: …………….“.

7.2. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 35.V „Област Търговище“ от протокол № 9/09.03.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решение по т. 20 от протокол № 4/08.02.2018 г., с решение по т. 58.VI.5 от протокол № 26/07.11.2019 г., с решение по т. 36.2 от протокол № 29/19.10.2023 г. на Пленума на ВСС и с решение по т. 6 от протокол № 01/08.01.2025 г. на Комисия „Управление на собствеността“, с делегирани правомощия с решение по т. 6 от протокол № 16/19.12.2024 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, в частта на т. 1, както следва:

„На административния ръководител - председател на Окръжен съд – Търговище:

- недвижим имот - имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Търговище, ул. Стефан Караджа“  № 1;

- недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.507.229.18.10 с площ 27,19 кв.м., разположен на първия етаж на четириетажна административна сграда с идентификатор 73626.507.229.18 по КККР на гр. Търговище, с административен адрес: гр. Търговище, обл. Търговище, ул. „Стефан Караджа“ № 2“.

7.3. ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на Окръжен съд – Търговище, за сведение и изпълнение и на административния ръководител на Административен съд – Търговище, за сведение.

8.ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор във връзка с предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС на имот, частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 02837.11.311 по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“,

с делегирани правомощия с решение по т. 6 от протокол № 16/19.12.2024 г.

на Пленума на Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да подпише с Министерство на земеделието и храните, договор във връзка с предоставения на ВСС от Областния управител на област Пазарджик безвъзмездно за управление недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02837.11.311 по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, за нуждите на ПРБ.

9.ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна за осигуряване на охрана, находяща се в гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

към Пленума на Висшия съдебен съвет,

РЕШИ:

9.1. ПРИЕМА за необходимо, до стартиране изпълнението на СМР за основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2, предоставена безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на ОП – Варна, да се сключи договор за осигуряване на охрана с автопатрул на сградата, на стойност 240,00 лева с ДДС на месец, съгласно предоставена оферта от административния ръководител на ОП - Варна.

Мотиви: За да бъде осигурена охрана на сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2, е необходимо административният ръководител на ОП - Варна да предприеме действия за сключване на договор за осигуряване на охрана до стартиране изпълнението на СМР за основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на сградата. С оглед технологичното време за подготовка и обявяване на обществената поръчка, срокът на договора не следва да е по – кратък от 24 месеца. Необходимо е договорът за охрана на обекта да съдържа възможност за предсрочно прекратяване след определяне на изпълнител на СМР.

9.2. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на ОП – Варна да предприеме необходимите действия в изпълнение на решението по т. 9.1.

9.3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, за сведение.

9.4. ИЗПРАЩА решението на и.ф. Главен прокурор, на разпореждане  и на административния ръководител на ОП – Варна, за сведение и изпълнение.

10.ОТНОСНО: Проект на решение за съгласуване на решение на Министерския съвет за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

с делегирани правомощия с решение по Протокол № 16/19.12.2024 г., т. 6

на Пленума на Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

10.1. СЪГЛАСУВА на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация материалите, изпратени с писмо рег. № ВСС-1521/18.12.2024 г. от главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно проект на решение на Министерския съвет за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ВСС, находящ се в област Силистра, община Силистра, град Силистра, бул. „Цар Симеон Велики“ № 31, представляваща едноетажна сграда с идентификатор 66425.500.3712.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, със застроена площ 62 кв. м, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, подробно описана в Акт за публична държавна собственост № 3635/04.04.2013 г., за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за неговото премахване.

10.2. ИЗПРАЩА решението на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по компетентност.

11.ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише Анекс към договор за безвъзмездно предоставяне за управление на ВСС на част от имот, находящ се в гр. Исперих, за нуждите на Районен съд - Исперих.

КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

с делегирани правомощия с решение по Протокол № 16/19.12.2024 г., т. 6

на Пленума на Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с Областна администрация – Разград анекс към договор № Ф-092022/20.06.2022 г., сключен между Висш съдебен съвет и Областна администрация - Разград за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС на част от недвижим имот – частна държавна собственост, във връзка с изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Исперих, представляваща:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 32874.501.465.2.7 по КККР на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с площ 122 кв.м с административен адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав“ 2, находящ се на етаж 1 /първи/ в сграда с идентификатор 32874.501.465.2, предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.501.465, предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност и съответните прилежащи части: 10,59% /18,59 кв.м./ ид.ч. от общите прилежащи части;

- ½ ид. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 32874.501.465.2.8 по КККР на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с площ 13,50 кв. м (целия с площ 27,00 кв. м.), и административен адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2, находящ се на етаж 1 /първи/ в сграда с идентификатор 32874.501.465.2, предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.501.465, предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност и съответните прилежащи части: 1,17% /2,06 кв.м./ ид.ч. от общите прилежащи части.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

КЪМ ПВСС: /п/ Стефан Гроздев